选题及团队组建报告：网购比价平台“一次买够”

一、选题目的和意义

消费者在京东、淘宝等平台间反复切换比价费时费力。本项目拟开发“一次买够”一站式比价平台，聚合主流电商商品信息，提供跨平台实时比价，帮助用户快速决策。
意义：提升用户体验、促进消费透明、综合锻炼爬虫/后端/前端/运维全栈技术能力。

二、研究内容与技术方案

- 数据采集：爬虫抓取京东、淘宝等商品信息（价格、标题、链接等），处理反爬。

- 数据存储：MySQL/MongoDB 存储，清洗去重。

- 后端 API：Python Django 开发商品查询、比价、用户管理等接口。

- 前端小程序：微信小程序实现搜索、比价、跳转购买、登录收藏等功能。

- 个性化服务：浏览历史、收藏、降价提醒。

- 部署运维：云服务器 + Docker + Nginx + CI/CD。

研究方法：技术调研 + 原型迭代。
技术路线：后端 Django + MySQL，前端微信小程序，爬虫 Scrapy，Git 协作，阿里云部署。
可行性：团队有外卖比价小程序开发经验；Python Django和微信小程序技术栈成熟；反爬可通过代理IP等方式缓解；14周时间充裕，云资源可免费申请。

三、项目特色与创新点

- 一站式跨平台比价（京东、淘宝等），同屏对比。

- 一键跳转原平台购买，形成闭环。

- 多维度智能筛选（价格、平台、销量等）。

- 个性化用户系统（收藏、历史、降价提醒）。

- 微信小程序轻量入口，即用即走。

- 模块化架构，易扩展新平台或增值功能。

四、进度安排

- 第1-2周：选题组队，环境搭建

- 第2-3周：需求分析，功能优先级

- 第3-4周：系统设计（架构、数据库、接口）

- 第4-8周：迭代一（爬虫原型、基础API、小程序框架）

- 第8-10周：迭代二（用户系统、比价、筛选、跳转）

- 第10-12周：迭代三（测试、优化、文档）

- 第12-14周：部署上线、答辩、实践报告

五、成员分工

- 田良涵：后端 API 开发，对接数据库

- 苏文浩：产品需求管理，协调前后端对接

- 戴天奕：微信小程序前端开发

- 邓力：爬虫开发、测试、数据清洗入库

开发环境：后端 Python 3.10 + Django，数据库 MySQL 8.0；微信小程序开发工具；爬虫 Scrapy；Git 版本控制；阿里云 + Docker + Nginx + GitHub Actions 部署。

团队将通力合作，确保项目高质量完成。